Projet Fil Rouge

Application de Gestion de Projets Étudiants

Méthode Agile Scrum

# Partie 1 : Lancement du projet et compréhension du besoin

## 1. Vision Produit

Les étudiants et équipes pédagogiques manquent d'un outil centralisé pour gérer leurs projets collaboratifs, ce qui entraîne désorganisation, manque de visibilité et retards. Notre solution est une

Notre solution est une plateforme web de gestion de projets étudiants permettant de planifier les activités, répartir les tâches, suivre l'avancement et faciliter la communication au sein des équipes. Elle s'adresse principalement aux étudiants et à leurs encadrants, et apporte une valeur concrète : gagner du temps, améliorer la coordination et livrer des projets dans les délais, grâce à une interface intuitive et collaborative, conçue selon les principes Agile.

## 2. Liste initiale des besoins

Besoins fonctionnels (6) :

- Créer et gérer des projets (titre, description, dates)

- Ajouter des membres à un projet et leur affecter des tâches

- Suivre l'avancement des tâches (À faire / En cours / Terminé)

- Communiquer via une messagerie interne au projet

- Visualiser un tableau de bord avec l'état global du projet

- Recevoir des notifications lors d'une mise à jour de tâche

Besoins non fonctionnels (3) :

- Ergonomie : interface simple et intuitive, utilisable sans formation

- Sécurité : authentification par login/mot de passe, accès restreint par projet

- Performance : temps de chargement inférieur à 3 secondes

## 3. User Stories

US1 : En tant qu'étudiant, je veux créer un nouveau projet en lui donnant un nom, une description et une date de fin, afin de structurer le travail de mon équipe dès le départ.

US2 : En tant que chef de projet, je veux ajouter des membres à mon projet et leur attribuer des tâches spécifiques, afin de répartir équitablement le travail au sein de l'équipe.

US3 : En tant que membre d'équipe, je veux mettre à jour le statut de mes tâches (À faire → En cours → Terminé), afin de tenir l'équipe informée de mon avancement en temps réel.

US4 : En tant qu'étudiant, je veux envoyer et recevoir des messages dans l'espace de communication du projet, afin d'échanger rapidement avec mes coéquipiers sans quitter la plateforme.

US5 : En tant qu'enseignant, je veux consulter le tableau de bord d'un projet étudiant, afin de suivre l'avancement du groupe et identifier les éventuels blocages.

US6 : En tant qu'utilisateur, je veux recevoir une notification automatique lorsque la deadline d'une tâche approche, afin de ne pas dépasser les délais fixés.

## 4. Rôles Scrum

Product Owner

Responsabilité : Le Product Owner est le représentant des utilisateurs et parties prenantes. Il définit et priorise le Product Backlog, s'assure que l'équipe travaille sur les fonctionnalités à plus forte valeur ajoutée, et valide les livrables à la fin de chaque sprint. Il est le garant de la vision produit.

Scrum Master

Responsabilité : Le Scrum Master est le facilitateur de l'équipe. Il veille au respect du cadre Scrum, lève les obstacles (impediments) qui freinent l'équipe, anime les cérémonies (Daily, Sprint Planning, Retrospective, Sprint Review) et favorise l'amélioration continue. Il ne manage pas, il coache.

Équipe de développement

Responsabilité : L'équipe de développement est auto-organisée et pluridisciplinaire. Elle est composée des développeurs, designers et testeurs qui s'engagent collectivement à livrer un incrément fonctionnel à la fin de chaque sprint. Elle estime les efforts, choisit comment réaliser le travail et est responsable de la qualité des livrables.

# Partie 2 : Construction et priorisation du Product Backlog

## Objectif

L'objectif de cette séance est de transformer les besoins identifiés lors de la séance précédente en User Stories structurées et de construire un Product Backlog complet et priorisé. À la fin de la séance, l'équipe dispose d'un Product Backlog organisé et prêt pour la planification du premier Sprint.

## 1. Transformation des besoins en User Stories

Les User Stories suivantes ont été rédigées à partir des besoins identifiés lors de la séance 1, en respectant le format Scrum : En tant que [type d'utilisateur] / Je veux [fonctionnalité] / Afin de [bénéfice ou objectif].

| ID | User Story | Rôle |
| --- | --- | --- |
| US01 | En tant qu'étudiant, je veux m'inscrire et me connecter à la plateforme, afin d'accéder à mes projets de manière sécurisée. | Étudiant |
| US02 | En tant qu'étudiant, je veux créer un projet en définissant son nom, sa description et sa date de fin, afin d'organiser le travail de mon équipe. | Étudiant |
| US03 | En tant que chef de projet, je veux inviter des membres et leur attribuer des rôles, afin de constituer une équipe opérationnelle. | Chef de projet |
| US04 | En tant que chef de projet, je veux créer des tâches et les assigner à des membres, afin de répartir le travail clairement. | Chef de projet |
| US05 | En tant que membre d'équipe, je veux mettre à jour le statut de mes tâches (À faire / En cours / Terminé), afin que l'équipe suive mon avancement en temps réel. | Membre |
| US06 | En tant qu'étudiant, je veux consulter le tableau de bord du projet avec les indicateurs d'avancement, afin d'avoir une vue globale sur l'état du projet. | Étudiant |
| US07 | En tant qu'étudiant, je veux envoyer et recevoir des messages dans l'espace de discussion du projet, afin de collaborer sans quitter la plateforme. | Étudiant |
| US08 | En tant qu'utilisateur, je veux recevoir des notifications automatiques lors de mises à jour de tâches ou d'approche de deadlines, afin de rester informé sans surveillance constante. | Utilisateur |
| US09 | En tant qu'enseignant, je veux consulter l'avancement de chaque projet étudiant, afin d'évaluer le travail du groupe et détecter les blocages. | Enseignant |
| US10 | En tant que chef de projet, je veux générer un rapport de synthèse du projet (tâches réalisées, délais respectés), afin de présenter le bilan à l'équipe et aux encadrants. | Chef de projet |

## 2. Product Backlog priorisé

Le Product Backlog ci-dessous est organisé selon la méthode MoSCoW (Must Have, Should Have, Could Have, Won't Have) et estimé en Story Points.

| ID | User Story | Priorité (MoSCoW) | Story Points | Catégorie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 | Inscription et connexion sécurisée | Must Have | 3 | Authentification |
| US02 | Création d'un projet (nom, description, date de fin) | Must Have | 2 | Gestion de projet |
| US03 | Invitation et gestion des membres de l'équipe | Must Have | 3 | Gestion de projet |
| US04 | Création et attribution des tâches | Must Have | 3 | Gestion des tâches |
| US05 | Mise à jour du statut des tâches | Must Have | 2 | Gestion des tâches |
| US06 | Tableau de bord avec indicateurs d'avancement | Should Have | 5 | Suivi |
| US07 | Messagerie interne au projet | Should Have | 5 | Communication |
| US08 | Notifications automatiques (deadlines, mises à jour) | Should Have | 3 | Notifications |
| US09 | Consultation de l'avancement par l'enseignant | Could Have | 3 | Suivi pédagogique |
| US10 | Génération d'un rapport de synthèse | Could Have | 5 | Reporting |

## 3. Priorisation MoSCoW – Légende

| Priorité | Signification |
| --- | --- |
| Must Have | Fonctionnalité indispensable pour le premier Sprint (MVP) |
| Should Have | Importante mais pas bloquante pour le lancement |
| Could Have | Souhaitable si le temps le permet |
| Won't Have | Hors périmètre pour ce sprint ou cette version |

## 4. Estimation de la complexité – Légende

| Points | Complexité |
| --- | --- |
| 1 | Très simple |
| 2 | Simple |
| 3 | Moyenne |
| 5 | Complexe |
| 8 | Très complexe |

# Partie 3 : Planification du Sprint et démarrage du développement

## 1. Objectif du Sprint 1 (Sprint Goal)

Sprint Goal : Permettre à un utilisateur de s'inscrire, de se connecter, de créer un projet, d'y ajouter des membres et de leur attribuer des tâches.

À l'issue du Sprint 1, l'application devra permettre la gestion de base des utilisateurs et des projets, constituant ainsi le socle fonctionnel du produit (MVP).

## 2. Sélection des User Stories pour le Sprint 1

Le Product Owner a sélectionné les User Stories ayant la priorité Must Have, en tenant compte de la capacité de l'équipe pour un sprint de 2 semaines.

| ID | User Story | Priorité | Story Points |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | Inscription et connexion sécurisée | Must Have | 3 |
| US02 | Création d'un projet | Must Have | 2 |
| US03 | Invitation et gestion des membres | Must Have | 3 |
| US04 | Création et attribution des tâches | Must Have | 3 |
| US05 | Mise à jour du statut des tâches | Must Have | 2 |
| Total | Capacité sprint : 13 Story Points |  | 13 SP |

## 3. Sprint Backlog

Chaque User Story sélectionnée est décomposée en tâches techniques assignées aux membres de l'équipe.

| US | User Story | Tâche technique | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | Inscription / Connexion | Concevoir le modèle de données User (BDD) | Dev Backend |
|  |  | Développer l'API d'inscription et d'authentification (FastAPI) | Dev Backend |
|  |  | Créer les pages Register / Login (React) | Dev Frontend |
|  |  | Implémenter la gestion des tokens JWT | Dev Backend |
| US02 | Création de projet | Concevoir le modèle de données Projet (BDD) | Dev Backend |
|  |  | Développer l'API de création et listage des projets | Dev Backend |
|  |  | Créer le formulaire de création de projet (React) | Dev Frontend |
| US03 | Gestion des membres | Développer l'API d'invitation et de gestion des membres | Dev Backend |
|  |  | Créer l'interface de gestion des membres (React) | Dev Frontend |
| US04 | Attribution des tâches | Concevoir le modèle de données Tâche (BDD) | Dev Backend |
|  |  | Développer l'API CRUD des tâches et attribution | Dev Backend |
|  |  | Créer l'interface de création et d'attribution de tâches (React) | Dev Frontend |
| US05 | Statut des tâches | Développer l'API de mise à jour du statut (PATCH /tasks/{id}) | Dev Backend |
|  |  | Intégrer un bouton de changement de statut dans l'UI (React) | Dev Frontend |
|  |  | Tester les endpoints avec Postman | Tous |

## 4. Répartition des tâches dans l'équipe

Les responsabilités sont réparties entre les membres de l'équipe de développement selon leur profil :

| Rôle | Responsabilités principales | Outils |
| --- | --- | --- |
| Développeur Backend | API REST, modèles BDD, authentification JWT | FastAPI / Django, SQLite, Postman |
| Développeur Frontend | Interfaces React, intégration API, navigation | React, VS Code, Git |
| Product Owner | Validation des livrables, priorisation backlog | Trello / Jira, Word |
| Scrum Master | Animation cérémonies, levée des blocages, documentation | Jira, draw.io, Git |

## 5. Démarrage du développement

Architecture du projet

L'architecture retenue est une architecture client-serveur découplée :

- Frontend : Application React (Single Page Application)

- Backend : API REST avec FastAPI (Python)

- Base de données : SQLite (développement), PostgreSQL (production)

- Versioning : Git + GitHub (branches par feature)

Structure de la base de données (Sprint 1)

| Table | Champs principaux | Description |
| --- | --- | --- |
| users | id, nom, email, mot_de_passe, rôle | Stockage des comptes utilisateurs |
| projets | id, titre, description, date_fin, created_by | Projets créés par les étudiants |
| membres | id, projet_id, user_id, rôle | Association membres ↔ projets |
| taches | id, titre, description, statut, assigné_à, projet_id | Tâches associées à un projet |

Environnement logiciel

| Catégorie | Outils |
| --- | --- |
| Gestion Scrum | Trello / Jira |
| Documentation | Word |
| Modélisation | draw.io |
| Développement | VS Code |
| Backend | FastAPI / Django / Flask |
| Frontend | React |
| Versioning | Git + GitHub |
| Base de données | SQLite |
| Test API | Postman |